## Slide 1: Qualidade de Produto de Software
Psystem
Pós Graduação Engenharia de Software (ES13)
Professor Ivan Santos
Alisson Santana - RA 1600315
José Alexandre - RA 1600271
Tatiana Santana - RA 1600793
Vagner Alcantara - RA 1600192
Wender Dantas - RA 1600015

## Slide 2: Abertura

## Slide 3
Plano de Testes

## Slide 4
Sistema
O produto a ser testado é um sistema de gerenciamento de informações e atividades de uma clínica psicológica, a NR Avaliações Psicológicas, contemplando funcionalidades como:
      Cadastro de empresas/convênios;
      Cadastro de pacientes;
      Controle de agenda;
      Controle financeiro;
      Emissão de relatórios.

## Slide 5
Escopo
Os testes serão realizados em iterações e seu objetivo é avaliar a qualidade do produto desenvolvido utilizando boas práticas da área de qualidade e teste, com cobertura de casos de testes por requisitos e mensurar a quantidade de bugs encontrados.
O método de desenvolvimento do projeto NR Avaliações Psicológicas é iterativo, e os testes devem ser realizados dentro destas interações.
Serão realizadas seis (6) iterações e em cada uma delas haverá uma suíte de testes, contendo todos os cenários e casos de testes a serem executados dentro de um roteiro. Após a finalização de todas as iterações, será realizado um teste de integração dos componentes desenvolvidos para avaliar a qualidade do produto de forma integrada. Devem ser previstos testes de integrações parciais entre os componentes desenvolvidos a cada iteração.

## Slide 6: Estratégia
Analítica: Testes direcionados às “áreas” do software que contém mais riscos, ou seja, as funcionalidades primordiais para o funcionamento do sistema.
Metódica: Testes baseados em falhas, check-list e características de qualidade.
Qualquer discrepância encontrada deve ser reportada o mais breve possível pela equipe de teste através de evidências para o devido tratamento pela equipe de desenvolvimento, sendo que se ultrapassado o número de três (3) casos de testes falhos críticos por iteração, os testes do ciclo serão interrompidos e não será aprovado para validação e integração.

## Slide 7: Estratégia cont.
Severidade de bugs | Classificação
1 - Alto | Erros que impeçam a execução com êxito do componente da iteração.
2 - Médio | Erros que impeçam parcialmente a execução do componente da iteração
3 - Baixo | Erros que não impeçam a execução com êxito do componente da iteração.

## Slide 8: Níveis e Técnicas de Teste
A cada iteração a equipe irá realizar testes:
    Estruturais
    Funcionais
    Não Funcionais
    Regressão

## Slide 9
Teste Estrutural
Descrição | 
Tipo de Teste: | Estrutural.
Objetivo do Teste: | Verificar comandos, decisões, desvios e código morto.
Técnica: | Cobertura de sentença e Cobertura de decisão.
Critério de Início: | - Disponibilidade do código a ser testado - Ferramenta no ambiente de teste.
Critério de Finalização: | Métricas de cobertura de código. Ao menos 50% de cobertura de código por iteração
Níveis e Técnicas de Teste

## Slide 10: Níveis e Técnicas de Teste
Descrição | 
Tipo de Teste: | Funcional.
Objetivo do Teste: | Verificar e validar a conformidade dos requisitos e funções desenvolvidas.
Técnica: | Partição de equivalência, Tabela de decisão e Transição de estados.
Critério de Início: | - Disponibilidade de software. - Disponibilidade de ambiente.
Critério de Finalização: | - Quando todos os cenários de cada funcionalidade da iteração forem testados. - Fechar o relatório de incidentes. - Checar se todos os artefatos planejados foram entregues.
Teste Funcional

## Slide 11: Níveis e Técnicas de Teste
Teste Não Funcional
Descrição | 
Tipo de Teste: | Não funcional.
Objetivo do Teste: | Validar requisitos não funcionais, como: - Usabilidade; - Segurança; - Performance.
Técnica: | Não se aplica.
Critério de Início: | Encerramento dos testes funcionais.
Critério de Finalização: | Aderente aos padrões de qualidade adotados no projeto.

## Slide 12: Níveis e Técnicas de Teste
Testes de Regressão
Descrição | 
Tipo de Teste: | Regressão.
Objetivo do Teste: | Verificar efeitos colaterais em novos releases.
Técnica: | Exploratório após a regressão.
Critério de Início: | Novo release de software disponível.
Critério de Finalização: | Regressão realizada com sucesso.

## Slide 13: Ferramentas
As seguintes ferramentas serão empregadas nas tarefas deste projeto.
Utilização | Ferramenta
Gerenciamento das Atividades de Teste: | TestLink
Gerenciamento dos Casos de Teste: | TestLink
Gerenciamento de Defeitos: | Mantis
Automação de Testes: | Selenium IDE/ Web Driver
Testes Não-Funcionais: | Jmetter

## Slide 14: Ambiente de Teste
Servidor de Desenvolvimento
  Hardware (Mínimo):
    RAM: 6GB
    HD: 1TB
    PROCESSADOR: i7
  Software (Mínimo):
    SQL Server 2012
    IIS8
    Windows Server 2009
    Visual Studio 2013
Windows 7
2 GB de RAM
5OO GB HD
Processador I3
Vi
Software
2 licenças - Windows Server/Seven ; SLQ 2012 ; IIS8 ; VS 2015

## Slide 15: Ambiente de Teste
Automação de testes
  Hardware
    RAM: 2GB
    HD: 500 GB

## Slide 16: Milestones
Milestones do Projeto em Teste | 
Milestone: | Esforço
Revisão: | Médio
Plano de teste/ Planejamento: | Alto
Modelagem de Caso de teste: | Alto
Executar teste: | Médio
Avaliar Resultado de teste: | Baixo
Executar teste de aceite: | Médio

## Slide 17: RH e Atividades
Distribuição de Papéis
Milestone | Recursos
Revisão: | Alisson,Tatiana; Alexandre, Vagner, Wender
Plano de Teste: | Alisson, Tatiana; Alexandre
Elaborar Caso de Teste: | Alisson, Tatiana; Vagner
Executar Teste: | Alisson; Wender
Avaliar Resultado de Teste: | Alisson
Executar Teste de Aceite: | Cliente

## Slide 18: Massa de Dados
Dados fictícios de clientes:
    Nome
    Empresa
    CPF/CNPJ
    Tipo de serviço prestado

## Slide 19: Casos de Teste Subsistema Agenda
ID | REQUISITOS | CRITICIDADE | FUNCIONALIDADE | SUB-FUNCIONALIDADE | TIPO | PRÉ-CONDIÇÃO | DADOS DE ENTRADA | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO ATUAL | OBSERVAÇÃO
CT-0001 | SRS-00001 | ALTA | Cancelar Agendamento | N\A | Funcional | 1. Agendamento Realizado. | 1. Home. 2. Selecione a opção "CANCELAR" na parte inferior da tela. 3. Selecione "SALVAR". | O cancelamento do agendamento deve ser realizado. | PASSOU | 

## Slide 20
KPI
Key Performance Indicator

## Slide 21: Indicadores
Casos de testes
Bugs
RH

## Slide 22: Targets