## Slide 1: Qualidade de Produto de Software
Psystem
Pós Graduação Engenharia de Software (ES13)
Professor Ivan Santos
Alisson Santana - RA 1600315
José Alexandre - RA 1600271
Tatiana Santana - RA 1600793
Vagner Alcântara - RA 1600192
Wender Dantas - RA 1600015

## Slide 2: Abertura

## Slide 3: Plano de testes

## Slide 4: Sistema
O produto a ser testado é um sistema de gerenciamento de informações e atividades de uma clínica psicológica NR Avaliações Psicológicas, tais como: cadastro de empresas/convênios, cadastro de pacientes, controle de agenda, controle financeiro e emissão de relatórios.

## Slide 5: Escopo
Os testes serão realizados em iterações e seu objetivo é avaliar a qualidade do produto desenvolvido utilizando boas práticas da área de qualidade e teste, cobertura de casos de testes por requisitos e quantidade de bugs encontrados.
O método de desenvolvimento do projeto NR Avaliações Psicológicas é iterativo, e os testes devem ser realizados dentro destas interações.
Serão realizadas seis (6) iterações e em cada uma delas haverá uma suíte de testes, contendo todos os cenários e casos de testes a serem executados dentro de um roteiro. Após a finalização de todas as iterações, será realizado um teste de integração dos componentes desenvolvidos para avaliar a qualidade do produto de forma integrada. Devem ser previstos testes de integrações parciais entre os componentes desenvolvidos a cada iteração.

## Slide 6: Estratégia
Analítica: Testes direcionados às “áreas” do software que contém mais riscos, ou seja, as funcionalidades primordiais para o funcionamento do sistema.
Metódica: Testes baseados em falhas, check-list e características de qualidade.
Qualquer discrepância encontrada deve ser reportada o mais breve possível pela equipe de teste através de evidências para o devido tratamento pela equipe de desenvolvimento, sendo que se ultrapassado o número de três (3) casos de testes falhos críticos por iteração, os testes do ciclo serão interrompidos e não será aprovado para validação e integração.

## Slide 7: Estratégia
Severidade de bugs | Classificação
1 - Alto | Erros que impeçam a execução com êxito do componente da iteração.
2 - Médio | Erros que impeçam parcialmente a execução do componente da iteração
3 - Baixo | Erros que não impeçam a execução com êxito do componente da iteração.

## Slide 8: Níveis e Técnicas de Teste
A cada iteração a equipe irá realizar testes:
Estruturais
Funcionais
Não Funcionais
Regressão

## Slide 9: Níveis e Técnicas de Teste
Teste Estrutural
Descrição do Teste Estrutural | 
Tipo de Teste | Estrutural
Objetivo do Teste: | Verificar comandos, decisões, desvios e código morto.
Técnica: | Cobertura de sentença e Cobertura de decisão.
Critério de Início: | - Disponibilidade do código a ser testado - Ferramenta no ambiente de teste.
Critério de Finalização: | Métricas de cobertura de código. Ao menos 50% de cobertura de código por iteração

## Slide 10
Descrição do Teste Funcional | 
Tipo de Teste | Funcional
Objetivo do Teste: | Verificar e validar a conformidade dos requisitos e funções desenvolvidas.
Técnica: | Partição de equivalência, Tabela de decisão e Transição de estados.
Critério de Início: | - Disponibilidade de software. - Disponibilidade de ambiente.
Critério de Finalização: | - Quando todos os cenários de cada funcionalidade da iteração forem testados. - Fechar o relatório de incidentes - Checar se todos os artefatos planejados foram entregues.

## Slide 11
Teste Não Funcional
Descrição do Teste Não-Funcional | 
Tipo de Teste | Não funcional
Objetivo do Teste: | Validar requisitos não funcionais, como: - Usabilidade - Segurança - Performance
Técnica: | Não se aplica
Critério de Início: | Encerramento dos testes funcionais.
Critério de Finalização: | Aderente aos padrões de qualidade adotados no projeto.

## Slide 12
Testes de Regressão
Descrição dos Testes de Regressão | 
Tipo de Teste: | Regressão
Objetivo do Teste: | Verificar efeitos colaterais em novos releases.
Técnica: | Exploratório após a regressão
Critério de Início: | Novo release de software disponível
Critério de Finalização: | Regressão realizada com sucesso

## Slide 13: Ferramentas
As seguintes ferramentas serão empregadas nas tarefas deste projeto.
Gerenciamento das atividades de teste: | TestLink
Gerenciamento dos casos de teste: | TestLink
Gerenciamento de defeitos: | Mantis
Automação de testes | Selenium IDE/ Web Driver
Testes Não-Funcionais | JMetter

## Slide 14: Ambiente de Teste
Hardware
2 Notebooks - 8/2 GB de RAM ; 1TB/5OO HD ; Processador I7
Software
2 licenças - Windows Server/Seven ; SLQ 2012 ; IIS8 ; VS 2015

## Slide 15: Milestones
Milestones do Projeto em Teste | 
Milestone | Esforço
Revião | Médio
Plano de teste/ Planejamento | Alto
Modelagem de Caso de teste | Alto
Executar teste | Médio
Avaliar Resultado de teste | Baixo
Executar teste de aceite | Médio

## Slide 16: RH e Atividades
Distribuição de Papéis
Milestone | Recursos
Revisão | Alisson,Tatiana; Alexandre, Vagner, Wender
Plano de teste | Alisson, Tatiana; Alexandre
Elaborar Caso de teste | Alisson, Tatiana; Vagner
Executar teste | Alisson; Wender
Avaliar Resultado de teste | Alisson
Executar teste de aceite | Cliente

## Slide 17: Massa de dados
Dados fictícios de clientes
Nome
Empresa
CPF/CNPJ
Tipo de serviço prestado

## Slide 18: Casos de teste Subsistema Agenda
ID | REQUISITOS | CRITICIDADE | FUNCIONALIDADE | SUB-FUNCIONALIDADE | TIPO | PRÉ-CONDIÇÃO | DADOS DE ENTRADA | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO ATUAL | OBSERVAÇÃO
CT-0001 | SRS-00001 | ALTA | Cancelar Agendamento | N\A | Funcional | 1. Agendamento Realizado. | 1. Home. 2. Selecione a opção "CANCELAR" na parte inferior da tela. 3. Selecione "SALVAR". | O cancelamento do agendamento deve ser realizado. | PASSOU | 

## Slide 19
KPI
Key Performance Indicator

## Slide 20: Indicadores
Casos de testes
Bugs
RH

## Slide 21: Targets